УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Великого Новгорода

от __________ № _____

Адресная инвестиционная

программа Великого Новгорода на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

## Паспорт Программы

| Наименование Программы | Адресная инвестиционная программа Великого Новгорода на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Великого Новгорода |
| Разработчик Программы | комитет по строительству Администрации Великого Новгорода |
| Основная цель Программы | улучшение качества жизни населения Великого Новгорода |
| Задачи Программы | создание благоприятных условий для проживания населения Великого Новгорода; развитие сети автомобильных дорог Великого Новгорода; развитие системы водоснабжения Великого Новгорода |
| Срок реализации Программы | 2018 - 2020 годы |
| Исполнители мероприятий Программы | структурные подразделения Администрации Великого Новгорода; муниципальные учреждения; муниципальные унитарные предприятия; юридические лица, не являющиеся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями |
| Источники и объемы финансирования Программы | средства бюджета Великого Новгорода, дорожного фонда Новгородской области, субвенции, субсидии Общий объем финансирования составляет 640 558,7 тыс. рублей, из них: 2018 год – 380 411,7 тыс. рублей; 2019 год – 171 200,9 тыс. рублей; 2020 год – 88 946,1 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | увеличение протяженности автомобильных дорог; создание условий для развития творческих способностей жителей Великого Новгорода; повышение комфортности и безопасности проживания |
| Контроль за исполнением Программы | контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком и исполнителями мероприятий Программы |

Мероприятия Программы

| № п/п | Наименование объекта капитальных вложений, место его расположения, направление инвестирования | Правовая основа | Главный распоря-дитель бюджет-ных средств, муници-пальный заказчик, заказчик, организа-ция | Мощность объекта, подлежа-щего вводу в эксплу-атацию, сро-ки осуществ-ления капи-тальных вло-жений | Реквизиты положитель-ного заклю-чения госу-дарственной экспертизы, положитель-ного заклю-чения о дос-товерности сметной стои-мости инвес-тиционного проекта | Сметная (предпола-гаемая, пре-дельная) стоимость объекта ка-питальных вложений в ценах года утвержде-ния инвес-тиционного проекта, тыс. рублей | Раздел, подраздел класси-фикации расходов бюджета, источник финанси-рования | Объем капитальных вложений, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам (в ценах соответствующих лет) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Благоустройство |
| 1.1. | Строительство городского кладбища-парка, н.п. Ермолино, Новгородский район (субсидия на осуществление капитальных вложений) | постановление Администра-ции Великого Новгорода от 05.12.2016 № 5600 "Об утверждении муниципаль-ной программы Великого Новгорода "Благоустрой-ство Великого Новгорода в 2017 - 2023 годах" | КУЖКХ и ООС, МБУ "Городс-кое хозяйст-во" | общая площадь 100 га, в том числе первая очередь 21,6 га 2003-2020гг. | от 11.12.2002 N 202-02 | 11284,9 (в ценах 1991 г.) | 0503 бюджет Великого Новгорода | 22 414,2 | 10 414,2 | 6 000,0 | 6 000,0 |
| 1.2. | Разработка проектно- сметной документации осуществления II очереди строительства городского кладбища-парка, н.п. Ермолино, Новгородский район | -"- | КС, МКУ «УКС» | 2018 г. площадь 41,65 га , II очередь | не требуется | -"- | 0503 бюджет Великого Новгорода | 1 000,0 | 1 000,0 | - | - |
| 1.3. | Строительство линии наружного освещения земельного участка с кадастровым номером 53:23:8101300:3777 (сквер между ул. Коровникова и р. Веряжа в микрорайонах 12, 13 города) в т.ч. разработка проектно-сметной документации: | постановление Администра-ции Великого Новгорода от 22.12.17 №5757 "Формирова-ние современной городской среды на территории Великого Новгорода" на 2018-2022 годы | КС, МКУ «УКС» | 1 196,4 м. | не требуется | 289 255,23 | 0503 бюджет Великого Новгорода 0503 субсидия областного бюджета 0503 федераль-ный бюджет 0503 бюджет Великого Новгорода 0503 софинан. областного бюджета 0503 федераль-ный бюджет | 300,0 437,2 762,8 130,0 189,5 330,5 | 300,0 437,2 762,8 130,0 189,5 330,5 | - - - | - - - |
| 1.4. | Строительство линии наружного освещения и благоустройство парка «Луговой», Большая Санкт-Петербургская ул. в квартале 238 города (Колмово) в т.ч. разработка проектно-сметной документации: | постановление Администра-ции Великого Новгорода от 22.12.17 №5757 | КС, МКУ «УКС» | 34 233 м2 | не требуется | 3000,0 | 0503 бюджет Великого Новгорода 0503 субсидия областного бюджета 0503 федераль-ный бюджет 0503 бюджет Великого Новгорода 0503 софинан. областного бюджета 0503 федераль-ный бюджет | 600,0 874,5 1525,5 240,0 349,8 610,2 | 600,0 874,5 1525,5 240,0 349,8 610,2 | - - - | - - - |
| 1.5. | Строительство линии наружного освещения парка «Юности» территория вдоль бульвара Юности с двух сторон до местного проезда в микрорайоне 7 города (Завокзаль-ный район) в т.ч. разработка проектно-сметной документации: | постановление Администра-ции Великого Новгорода от 22.12.17 №5757 | КС, МКУ «УКС» |  | не требуется |  | 0503 бюджет Великого Новгорода 0503 субсидия областного бюджета 0503 федераль-ный бюджет 0503 бюджет Великого Новгорода 0503 софинан. областного бюджета 0503 федераль-ный бюджет | 300,0 437,2 762,8 130,0 189,5 330,5 | 300,0 437,2 762,8 130,0 189,5 330,5 | - - - - - - | - - - - - - |
| 1.6. | Разработка проектно- сметной документации по реконструкции улицы Ильина (участок от Большой Московской ул. до церкви Спаса Преображения на Торговой стороне) | постановление Администра-ции Великого Новгорода от 22.12.17 №5757 | КС, МКУ «УКС» | 25 142 м2 | не требуется | 5499,9 | 0503 бюджет Великого Новгорода 0503 субсидия областного бюджета | 550,0 4 949,9 | 550,0 4 949,9 | - - | - - |
| 1.7. | Разработка проектно- сметной документации по реконструкции набережной Александра Невского (участок от моста Александра Невского до церкви Бориса и Глеба на торговой стороне) | -"- | -"- | 7 352 м2 | -"- | 16439,6 | 0503 бюджет Великого Новгорода 0503 субсидия областного бюджета | 1 644,1 14 795,5 | 1 644,1 14 795,5 | - - | - - |
| 1.8. | Разработка проектно- сметной документации на строительство Софийской набережной реки Волхов (участок от моста Александра Невского до гостиницы «Интурист») | постановление Администра-ции Великого Новгорода от 22.12.17 №5757 | КС, МКУ «УКС» | 57 206 м2 | не требуется | 19727,5 | 0503 бюджет Великого Новгорода 0503 субсидия областного бюджета | 1 972,9 17 754,6 | 1 972,9 17 754,6 | - - | - - |
| 2. Коммунальное хозяйство |
| 2.1. | Осуществление технического перевооружения в целях исполнения природоохранных мероприятий на системах и сооружениях водопроводно-канализационного хозяйства | постановление Администра-ции Великого Новгорода от 26.12.2017 № 5806 "Об утверждении муниципаль-ной программы Великого Новгорода "Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Великом Новгороде" на 2017 - 2023 годы" | КУЖКХ и ООС, МБУ "Городское хозяйство" | 2017-2020 | не требуется | 31 475,8 | 0502 бюджет Великого Новгорода | 31 475,8 | 8 758,6 | 11 358,6 | 11 358,6 |
| 2.2. | Развитие инфраструктуры Деревяницкого жилого района Великого Новгорода. Строительство магистральной сети хозяйственно-питьевого водопровода и сооружений к ней I этап. 2 очередь. Строительство насосной станции третьего подъема, в том числе резервуаров чистой воды | -"- | КС, МКУ «УКС» | 2018 г. | от 20.11.2017 № 53-1-С-0081-17 | 214 370,25 в ценах 2018 г. | 0502 бюджет Великого Новгорода | 21 437,1 | 21 437,1 | - | - |
| 3. Национальная экономика |
| 3.1. | Устройство авто-стоянки, освещения, наружных инженерных сетей к стационарному туалету на Троицкой ул. в квартале 135 города, возле Белой (Алексеевской) башни | постановлениеАдминистрации Великого Новгорода от 12.12.2016 № 5709 "Об утверждении муниципальной программы Великого Новгорода "Развитие туризма и туристской деятельности на территории Великого Новгорода" на 2017 - 2023 годы" | КС, МКУ "УКС" | 2018 г. | не требуется | 3 041,3 | 0412 бюджет Великого Новгорода | 3 041,3 | 3 041,3 | - | - |
| 4. Дорожное хозяйство |
| 4.1. | Строительство участка автомобильной дороги Белорусской ул., от дома № 1 по Псковскому пер. до дома № 25 по ул. 8 Марта | постановление Администрации Великого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 "Об утверждении муниципальной программы Великого Новгорода "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Великого Новгорода" на 2017-2023 годы" | КС, МКУ "УКС" | 2018г. 0,119м | не требуется | 11989,5 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской области | 571,0 11 418,5 | 571,0 11 418,5 | - - | - - |
| 4.2. | Разработка проектно-сметной документации на строительство парковки у музея деревянного зодчества "Витославлицы" по Юрьевскому шоссе в квартале 150 города | -"- | -"- | 1600кв.м. 2018г | не требуется | 798,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской области | 38,0 760,0 | 38,0 760,0 | - - | - - |
| 4.3. | Строительство парковки у музея деревянного зодчества "Витославлицы" по Юрьевскому шоссе в квартале 150 города | -"- | -"- | 1600кв.м. 2019г | -"- | 4730,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской области | 230,0 4 500,0 | - - | 230,0 4 500,0 | - - |
| 4.4. | Разработка проектно-сметной документации на строительство парковки у детской поликлиники № 2 (ул. Кочетова, д. 31) | постановление Администрации Великого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2018г. 2328 кв.м. | -"- | 840,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской области | 40,0 800,0 | 40,0 800,0 | - - | - - |
| 4.5. | Разработка проектно-сметной документации на строительство линии наружного освещения по местному проезду 2 в квартале 10 города, на участке протяженностью от 116,3 м до 169 м, при движении от пересечения Заставной ул. и Пестовской ул. к Народной ул. | постановление Администрации Великого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 5кв.м. 2019г. | не требуется | 50,0 | 0409 бюджет Великого Нов-города 0409 дорожный фонд Новго-родской области | 3,0 47,0 | - - | 3,0 47,0 | - - |
| 4.6. | Строительство линии наружного освещения по местному проезду 2 в квартале 10 города, на участке протяженностью от 116,3 м до 169 м, при движении от пересечения Застаной ул. и Пестовской ул. к Народной ул. | постановление Администрации Великого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | -"- | 53кв.м. 2019г | -"- | 100,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской области | 5,0 95,0 | - - | 5,0 95,0 | - - |
| 4.7. | Строительство тротуара по ул. Панкратова, от ул. Фёдоровский Ручей до дома № 26/32 по ул. Панкратова | -"- | КС, МКУ "УКС" | 258м 2019г | не требуется | 1153,88(в ценах 2015года) | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской области | 65,0 1 300,0 | - - | 65,0 1 300,0 | - - |
| 4.8. | Строительство Большой Московской ул., на участке от ул. Державина до ул. 20 Января. Реконструкция ул. 20 Января, на участке от ул. Советской Армии до Большой Московской ул., в Деревяницком жилом районе (I и II этапы) II этап. Строительство Большой Московской ул. (от ул. Державина до ул. 20 Января), строительство ливневого коллектора | постановление Администрации Великого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 1,685 2016г-2018г | -"- | 112820,37 | 0409 дорожный фонд Новго-родской области | 3 733,1 | 3 733,1 | - | - |
| 4.9. | Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги ул. Якова Павлова | постановление Администрации Великого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 600м 2019г | не требуется | 1072,5 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской области | 67,5 1 005,0 | - | 67,5 1 005,0 | - - |
| 4.10. | Проектирование подъездных путей к новым участкам, выделенным для ИЖС в квартале 143 Псковского жилого микрорайона города, в микрорайоне Кречевицы (северная и южная части микрорайона), микрорайоне Волховском | -"- | -"- | 3500 2018г | -"- | 3000,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской области | 150,0 2 850,0 | 150,0 2 850,0 | - - | - - |
| 4.11. | Разработка проектно-сметной документации на строительство подъездных путей к новым земельным участкам, выделенным для ИЖС в части квартала 17 Деревяницкого жилого микрорайона | постановление Администрации Великого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 4000 2019г | не требуется | 100,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской области | 50,0 950,0 | - - | 50,0 950,0 | - - |
| 4.12. | Разработка проектно-сметной документации на строительство тротуаров по нечетной стороне ул. Фёдоровский Ручей в квартале 27 города, между сходами с моста Александра Невского | -"- | -"- | 2019г | -"- | 400,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской области | 20,0 380,0 | - - | 20,0 380,0 | - - |
| 4.13. | Строительство тротуаров по нечетной стороне ул. Фёдоровский Ручей в квартале 27 города, между сходами с моста Александра Невского | -"- | -"- | 2019г | не требуется | 1260,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской области | 60,0 1 200,0 | - - | 60,0 1 200,0 | - - |
| 4.14. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию перекрестка ул. Белова - Псковская ул. - Инженерная ул. | постановление Администрации Великого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2019г | -"- | 100,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской области | 50,0 950,0 | - - | 50,0 950,0 | - - |
| 4.15. | Реконструкция перекрестка ул. Белова - Псковская ул. -Инженерная ул. | -"- | -"- | 2020 | -"- | 8531,3 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской области | 406,3 8 125,0 | - - | - - | 406,3 8 125,0 |
| 4.16. | Строительство автомобильной дороги Луговой ул., от Псковской ул. до Юрьевского шоссе, в квартале 147 города Этап А (участок ПК 2+22- ПК 10+94,4) | постановление Администрации Великого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2016г.2017г 872,4м | от 05.04.2017 53-1-С 0021-17 | 97636,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской области | 693,5 68106,7 | 693,5 68106,7 | - - | - - |
| 4.17. | Разработка проектно-сметной документации на строительство тротуара у детского сада № 81 местный проезд 2 в квартале 152 Псковского жилого район | -"- | -"- | 2018г 40м | не требуется | 250,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской области | 13,0 237,0 | 13,0 237,0 | - - | - - |
| 4.18. | Строительство подъездных путей к земельным участкам, выделенным под ИЖС для льготных категорий граждан в микрорайоне Кречевицы (грунт.дор.) | -"- | -"- | 2,038км 2017-2018г | -"- | 16774,96 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской области | - 9 564,9 | - 9 564,9 | - - | - - |
| 4.19. | Строительство автомобильной дороги Морозовского проезда, на участке от ул. Ломоносова до Морозовской ул. | постановление Администрации Великого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 200м 2019г | не требуется | 13250,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской области | 650,0 12 600,0 | - - | 650,0 12 600,0 | - - |
| 4.20. | Разработка проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги Юрьевской набережной | -"- | -"- | 2020г | -"- | 3000,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской области | 150,0 2 850,0 | - - | - - | 150,0 2 850,0 |
| 4.21. | Разработка проектно-сметной документации на строительство проезда (выезда) на участке от просп. Мира до дублирующего проезда (в районе ул. Свободы) | -"- | -"- | 2020г | -"- | 100,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской области | 5,0 95,0 | - - | 5,0 95,0 | - - |
| 4.22. | Строительство проезда (выезда) на просп. Мира, на участке от просп. Мира до дублирующего проезда (в районе ул. Свободы) | постановление Администрации Великого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2020г | не требуется | 500,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской области | 25,0 475,0 | - - | 25,0 475,0 | - - |
| 4.23. | Разработка проектно-сметной документации на строительство Новой ул. (по профилю дороги с тротуарами и освещением) | -"- | -"- | 2020г | -"- | 3000,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской области | 150,0 2 850,0 | - - | - - | 150,0 2 850,0 |
| 4.24. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ул. Воинов-интернационалистов с устройством системы водоотвода (ливневой канализации) | -"- | -"- | 2018 г. | -"- | 300,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской области | 25,0 475,0 | - - | 25,0 475,0 | - - |
| 4.25. | Реконструкция ул. Воинов-интернационалистов с устройством системы водоотвода (ливневой канализации) | постановление Администрации Великого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2020г | не требуется | 1550,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской области | 75,0 1 475,0 | - - | - - | 75,0 1 475,0 |
| 4.26. | Реконструкция Юрьевского шоссе (корректировка и экспертиза проекта) | -"- | -"- | 2019г | -"- | 500,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской области | 25,0 475,0 | - - | 25,0 475,0 | - - |
| 4.27. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию ул. Зелинского, на участке от ул. Кочетова до просп. Мира | -"- | -"- | 2019г | -"- | 315,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской области | 15,0 300,0 | - - | 15,0 300,0 | - - |
| 4.28. | Реконструкция ул. Зелинского, на участке от ул. Кочетова до проспекта Мира | постановление Администрации Великого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2020г | не требуется | 3360,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской | 160,0 3 200,0 | - - | - - | 160,0 3 200,0 |
| 4.29. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию Лужского кольца | -"- | -"- | 2019г | -"- | 315,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской | 15,0 300,0 | - - | 15,0 300,0 | - - |
| 4.30. | Реконструкция Лужского кольца | -"- | -"- | 2020г | -"- | 5240,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской | 440,0 4 800,0 | - - | - - | 440,0 4 800,0 |
| 4.31. | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию набережной реки Волхов, Софийская сторона (на участке от моста Александра Невского до Новгородского областного драматического театра) | постановление Администрации Великого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2019г | не требуется | 210,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской | 10,0 200,0 | - - | 10,0 200,0 | - - |
| 4.32. | Реконструкция набережной реки Волхов, Софийская сторона (на участке от моста Александра Невского до Новгородского областного драматического театра | -"- | -"- | 2020г | -"- | 5321,5 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской | 62,9 5 258,6 | - - | - - | 62,9 5 258,6 |
| 4.33. | Разработка рабочей документации по выносу сетей из зоны строительства набережной реки Волхов в Великом Новгороде, Торговая сторона, в районе гостиницы "Россия" | -"- | -"- | 2019г | -"- | 210,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской | 10,0 200,0 | - - | 10,0 200,0 | - - |
| 4.34. | Разработка проектно-сметной документации на строительство тротуара по Щитной ул., на участке от Андреевской улицы до ул. Панкратова | постановление Администрации Великого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2018г | не требуется | 378,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской | 18,0 360,0 | 18,0 360,0 | - - | - - |
| 4.35. | Строительство тротуара по Щитной ул., на участке от Андреевской улицы до ул. Панкратова | -"- | -"- | 2019г | -"- | 500,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской | 25,0 475,0 | - - | 25,0 475,0 | - - |
| 4.36. | Строительство тротуара на участке автомобильной дороги ул. Бредова-Звериной (от пересечения с ул. М. Джалиля-Духовской до дома № 2/3 по ул. М. Джалиля-Духовской) | -"- | -"- | 2019г | -"- | 367,5 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской | 17,5 350,0 | - - | 17,5 350,0 | - - |
| 4.37. | Строительство тротуара на участке автомобильной дороги в микрорайоне Кречевицы (от дома № 78 до стадиона) | постановление Администрации Великого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2019г | не требуется | 210,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской | 10,0 200,0 | - - | 10,0 200,0 | - - |
| 4.38. | Строительство тротуаров по обеим сторонам Деревяницкого переулка в квартале 28 города | -"- | -"- | 2020г | -"- | 1196,2 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской | 59,8 1 136,4 | - - | - - | 59,8 1 136,4 |
| 4.39. | Разработка проектно-сметной документации на строительство тротуара по Троицкой ул., на участке от Белой (Алексеевской) башни до монумента Победы, в квартале 135 города | -"- | -"- | 2018г | -"- | 500,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской | 25,0 475,0 | 25,0 475,0 | - - | - - |
| 4.40. | Строительство тротуара по Троицкой ул., на участке от Белой (Алексеевской) башни до монумента Победы, в квартале 135 города | постановление Администрации Великого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2019г | не требуется | 500,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской | 25,0 475,0 | - - | 25,0 475,0 | - - |
| 4.41. | Разработка проектно-сметной документации на строительство тротуара от Псковской ул. (между домами № 16 и № 18 по направлению к МАОУ "СОШ № 21") в квартале 130 города | -"- | -"- | 2019г | -"- | 100,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской | 5,0 95,0 | - - | 5,0 95,0 | - - |
| 4.42. | Строительство тротуара от Псковской ул. (между домами № 16 и № 18 по направлению к МАОУ "СОШ № 21") в квартале 130 города | -"- | -"- | 2019г | -"- | 420,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской | 20,0 400,0 | - - | 20,0 400,0 | - - |
| 4.43. | Строительство тротуара и линии наружного освещения Зоотехнической ул., на участке от проспекта Александра Корсунова до дома № 6 по Зоотехнической ул. | постановление Администрации Великого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2019г | не требуется | 2940,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской | 140,0 2 800,0 | - - | 140,0 2 800,0 | - - |
| 4.44. | Разработка проектно-сметной документации на строительство тротуара по ул. Советской Армии, на участке от автобусной остановки к домам № 19 и № 19, корп. 1, по ул. Советской Армии | -"- | -"- | 2019г | -"- | 200,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской | 10,0 190,0 | - - | 10,0 190,0 | - - |
| 4.45. | Строительство тротуара по ул. Советской Армии, на участке от автобусной остановки к домам № 19 и № 19, корп. 1, по ул. Советской Армии | -"- | -"- | 2020г | -"- | 1000,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской | 50,0 950,0 | - - | - - | 50,0 950,0 |
| 4.46. | Реконструкция автомобильной дороги Псковской ул., на участке от Речной ул. до мостового перехода через р. Веряжа, с устройством бордюров, тротуаров, ливневой канализации и наружного освещения | постановление Администрации Великого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2020г | не требуется | 2100,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской | 100,0 2 000,0 | - - | - - | 100,0 2 000,0 |
| 4.47. | Разработка проектно-сметной документации на строительство велодорожек (веломаршруты № 1 и № 2) | -"- | -"- | 2018г | -"- | 1139,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской | 81,0 1 058,0 | 81,0 1 058,0 | - - | - - |
| 4.48. | Строительство велодорожек (веломаршруты № 1 и № 2) | -"- | -"- | 2019г | -"- | 2184,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской | 71,0 2 113,0 | - - | 71,0 2 113,0 | - - |
| 4.49. | Корректировка проектно-сметной документации на строительство Аркажской ул. (участок от Юрьевского шоссе до ул. Арциховского) и ул. Арциховского (участок от Аркажской ул. до Луговой ул.) | постановление Администрации Великого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2018г | не требуется | 500,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской | 25,0 475,0 | 25,0 475,0 | - - | - - |
| 4.50. | Разработка проектно-сметной документации на строительство участка автомобильной дороги ул. Ворошилова от ул. Якова Павлова до Большой Московской ул. | -"- | -"- | 2018г | -"- | 2845,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской | 150,0 2 965,0 | 150,0 2 965,0 | - - | - - |
| 4.51. | Разработка проектно-сметной документации на строительство участка автомобильной дороги ул. Ворошилова от ул. Советской Армии до Большой Московской ул., | -"- | -"- | 2018г | -"- | 947,4 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской | 47,0 900,4 | 47,0 900,4 | - - | - - |
| 4.52. | Разработка проектно-сметной документации на строительство участка автомобильной дороги ул. Ворошилова от ул. Советской Армии до ул. Спасателей | постановление Администрации Великого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2018г | не требуется | 4080,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской | 195,0 3 885,0 | 195,0 3 885,0 | - - | - - |
| 4.53. | Корректировка проектно-сметной документации (выделение этапа строительства) "Строительство Большой Московской ул., на участке от ул. Державина до ул. 20 Января. Реконструкция ул. 20 Января, на участке от ул. Советской Армии до Большой Московской улицы, в Деревяницком жилом районе (I и II этапы) II этап. Строительство Большой Московской ул. (от ул. Державина до ул. 20 Января)" на участке от ПК 3+73 до ПК 7+50 | -"- | -"- | 2018г | -"- | 500,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской | 25,0 475,0 | 25,0 475,0 | - - | - - |
| 4.54. | Разработка проектно-сметной документации на строительство участка автомобильной дороги Базовый перулок от Сырковского шоссе до д.15 корп.3 Базовый переулок | постановление Администрации Великого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | КС, МКУ "УКС" | 2018г | не требуется | 1260,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской | 60,0 1 200,0 | 60,0 1 200,0 | - - | - - |
| 4.55. | Корректировка проекта "Строительство автомобильной дороги от ул. Державина до Московской ул. (на участке от ул. Державина до здания ФСБ)" (подключение уличного освещения к электрической сети) | -"- | -"- | 2018г | -"- | 210,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода 0409 дорожный фонд Новго-родской | 10,0 200,0 | 10,0 200,0 | - - | - - |
| 4.56. | Разработка проектно-сметной документации на оборудование светофорными объектами ул. Ломоносова, д. 29 с ликвидацией разрыва в разделительной полосе, пересечения Большой Московской ул. - Студенческой ул., ул. Советской Армии, д. 32, корп.2. | постановление Администрации Великого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | МКУ «УКС», комитет по строите-льству, ОГИБДД | 2018 г. | не требуется | 800,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода | 800,0 | 800,0 | - | - |
| 4.57. | Разработка проектно-сметной документации на оборудование светофорными объектами пересечений Большой Санкт-Петербургской ул. - ул. М. Джалиля-Духовской, Псковской ул. - Батецкой ул. | -"- | -"- | 2019 г. | -"- | 600,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода | 600,0 | - | 600,0 | - |
| 4.58. | Разработка проектно-сметной документации на оборудование светофорными объектами Сырковского шоссе (ст. Павловская) | постановление Администрации Великого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | МКУ «УКС», комитет по строите-льству, ОГИБДД | 2020 г. | -"- | 600,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода | 600,0 | - | - | 600,0 |
| 4.59. | Строительство светофорного объекта на ул. Державина, д. 7 | -"- | -"- | 2018 г. | -"- | 846,3 | 0409 бюджет Великого Новгорода | 846,3 | 846,3 | - | - |
| 4.60. | Оборудование светофорными объектами пересечений Псковской ул. - Батецкой ул., Большой Московской ул. –Студенческой ул.и на ул. Советской Армии, д. 32, к. 2 | -"- | -"- | 2019 г. | -"- | 1 900,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода | 1 900,0 | - | 1 900,0 | - |
| 4.61. | Оборудование светофорными объектами на: пересечении ул. Коровникова - проспекта Александра Корсунова; ул. Ломоносова, д. 27, д. 29 | -"- | -"- | 2020 г. | -"- | 1 900,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода | 1 900,0 | - | - | 1 900,0 |
| 4.62. | Обустройство недостающих ограждений безопасности на пешеходном переходе по Большой Санкт Петербургской ул., д. 94 (гимназия «Эврика») | постановление Администрации Великого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | МКУ «УКС», комитет по строите-льству, ОГИБДД | 2018 г. | -"- | 450,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода | 450,0 | 450,0 | - | - |
| 4.63. | Устройство недостающих источников освещения пешеходных переходов по Большой Московской ул-Студенческой ул., ул. Мерецкова-Волосова, д. 1/1 | -"- | -"- | 2018 г. | -"- | 60,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода | 60,0 | 60,0 | - | - |
| 4.64. | Обустройство пешеходных переходов дублирующими дорожными знаками над проезжей частью по: Нехинской ул., д. 24; Колмовской наб.(пешеходный переход у АЗС, пешеходный переход у «Эльдорадо»); Рабочей ул., д. 42. | -"- | -"- | 2018 г. | -"- | 293,7 | 0409 бюджет Великого Новгорода | 293,7 | 293,7 | - | - |
| 4.65. | Проверка стоимости представленной сметной документации по объектам: обустройство пешеходных переходов дублирующими дорожными знаками над проезжей частью; устройство недостающих источников освещения пешеходных переходов; обустройство недостающих ограждений безопасности | постановление Администрации Великого Новгорода от 28.12.2016 № 6154 | МКУ «УКС», комитет по строите-льству, ОГИБДД | 2018 г. | -"- | 50,0 | 0409 бюджет Великого Новгорода | 50,0 | 50,0 | - | - |
| 5. Образование и молодежная политика |
| 5.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство школы на 1350 мест по адресу: Великий Новгород, Белорусская ул., квартал 147 города | постановление Администрации Великого Новгорода от 22.03.2017 № 975 "Об утверждении муниципальной программы Великого Новгорода "Развитие жилищного строительства на территории Великого Новгорода" на 2017 - 2023 годы" | КС, МКУ "УКС" | 2017 -2018 гг. | от 28.02.2017 № 53-1-1-3-0030-17 | 4 000,0 | 0702 бюджет Великого Новгорода | 1 500,0 | 1 500,0 | - | - |
| 5.2. | Строительство котельной для объекта «Школа на 1350 мест по адресу: Великий Новгород, Белорусская ул., квартал 147 города» | -"- | КС, МКУ "УКС" | 2017-2018 гг. | от 28.02.2017 № 53-1-1-3-0030-17 | 15 000,0 | 0702 бюджет Великого Новгорода | 15 000,0 | 15 000,0 | - | - |
| 5.3. | Строительство школы на 1350 мест по адресу: Великий Новгород, Белорусская ул., квартал 147 города | постановление Администрации Великого Новгорода от 22.03.2017 № 975 постановление Администрации Великого Новгорода от 14.12.2016 № 5769 "Об утверждении муниципальной программы Великого Новгорода "Развитие муниципаль-ной системы образования Великого Новгорода" на 2017 - 2023 годы | КС, МКУ "УКС", КО | 2017 -2018 гг. | от 28.02.2017 № 53-1-1-3-0030-17 | 800 000,0 | 0702 бюджет Великого Новгорода 0702 субсидия областного бюджета | 132000,0 8 000,0 | 82 000,0 8 000,0 | 50000,0 - | - - |
| 5.4. | Строительство здания столовой МАУДО «Зарница» | постановление Администрации Великого Новгорода от 14.12.2016 № 5769 | КО | 2017-2019 гг. |  | 26 666,0 | 0707 бюджет Великого Новгорода | 26 666,0 | 4 000,0 | 22 666,0 | - |
| 5.5. | Строительство школы на 1350 мест по адресу: Великий Новгород, ул. Ворошилова, микрорайон 1 города | постановление Администрации Великого Новгорода от 14.12.2016 № 5769 | КО | 2016-2018 гг | от 02.02.2016 №53-1-С-0005-16 | 936 372,8 | 0702 бюджет Великого Новгорода | 22 993,7 | 12 993,7 | 10 000 | - |
| 6. Охрана семьи и детства |
| 6.1. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | постановление Администрации Великого Новгорода от 15.12.2016 № 5782 "Об утверждении муниципальной программы Ве-ликого Новго-рода "Обеспе-чение жильем отдельных ка-тегорий граждан Великого Нов-города" на 2017-2023 годы" | Админист-рация Ве-ликого Нов-города, УЖВ | 2018 - 2020 гг. | не требуется | 106 902,5 | 1004 субвенция областного бюджета 1004 субвенция федерально-го бюджета | 99 472,5 20 188,0 | 43 645,1 6 849,6 | 27 853,2 6 524,1 | 27 974,2 6 814,3 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 640 558,7 | 380 411,7 | 171 200,9 | 88 946,1 |

# Условные сокращения, используемые в настоящей Программе:

КУЖКХ и ООС - комитет по управлению жилищно-коммунальным хозяйством и охране окружающей среды Администрации Великого Новгорода

# КО - комитет по образованию и молодежной политике Администрации Великого Новгорода;

# КС - комитет по строительству Администрации Великого Новгорода;

ОГИБДД - отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения УМВД России по городу Великому Новгороду

# МБУ "Городское хозяйство" - муниципальное бюджетное учреждение Великого Новгорода "Городское хозяйство";

# МКУ "УКС" - муниципальное казенное учреждение Великого Новгорода "Управление капитального строительства";

# УЖВ - управление по жилищным вопросам Администрации Великого Новгорода.

# ______________________________________________