УТВЕРЖДАЮ

Зам. Главы администрации Великого Новгорода,

председатель рабочей группы по разработке плана		мероприятий	по устройству скверов и парков

Великого Новгорода

________________________С.И. Назаров

«______»_______________________2015 г.

| План мероприятий по устройству скверов и парков на территории Великого Новгорода (новые площадки) |
| --- |
| № в альбоме | № п/п | Месторасположения объекта | Площадьм2 | мероприятия в 2015 году | мероприятия в 2016 году | мероприятия в 2017 году | Примечание |
| СПИСОК №1 – перечень территорий под благоустройство |
| 14 | 1 | Между ул. Людогоща и ул. Чудинцева в квартале 111 зона АТ1 | 16036 | топонимическая комиссия; кадастровые работы; разработка паспорта благоустройства территории; предоставление участка | * | * |  |
| 2 | 2 | Между ул. Бредова-Звериной и Великой ул. в квартале № 87 Зона СИ1 | 3554 | Кадастровые работы; техническая комиссия; топонимическая комиссия предоставление участка | Разработка паспорта благоустройства территории; работы по благоустройству территории: озеленение, освещение, установка элементов благоустройства (скамейки, урны) | * |  |
| 3 | 3 | Между Десятинной ул. и ул. Черняховского у ц. Двенадцати апостолов в кварталах № 121, 122 Зона СИ1 | 7643 | Кадастровые работы; техническая комиссия; топонимическая комиссия предоставление участка; | Разработка паспорта благоустройства территории; работы по благоустройству территории: озеленение, освещение, установка элементов благоустройства (скамейки, урны) | * |  |
| 4 | 4 | Десятинная ул, перед Десятинным монастырем в квартале № 127 Зона СИ1 | 5379 | Кадастровые работы; техническая комиссия; топонимическая комиссия; предоставление участка; | Разработка паспорта благоустройства территории; работы по благоустройству территории: мощение, озеленение, освещение, установка элементов благоустройства (скамейки, урны) | * |  |
| 11 | 5 | Ул. Павла Левитта. Место памятных знаков в квартале № 238 Зона АТ2 | 13585 | Кадастровые работы; техническая комиссия; топонимическая комиссия предоставление участка. | Работы по благоустройству территории: ремонт, мощение, озеленение, освещение, установка элементов благоустройства (скамейки, урны) | * |  |
| 12 | 6 | Псковская ул., напротив МАУК «ДКиМ «ГОРОД» в квартале № 123 Зона АТ2 | 4381 | Кадастровые работы; топонимическая комиссия | Разработка паспорта благоустройства территории; предоставление участка; работы по благоустройству территории: мощение, озеленение, освещение, установка элементов благоустройства (скамейки, урны) | * | Получено заключение технической комиссии |
| 20 | 7 | У д. № 3а по ул. Мерецкова-Волосова в квартале № 121 Зона СИ1 | 889 |  | Кадастровые работы; предоставление участка; топонимическая комиссия | * | Выполнены работы в соответствии с ранее разработанным проектом; получены заключения технической комиссии |
| 21 | 8 | Территория заповедника историко-культурного наследия «Ярославово Дворище» в квартале № 27. Территории, расположенные по Ильина ул. в кв. 27 Зона Р1 | 31895 1128+ 3131 | вырубка, формовка кустарника, благоустройство Кадастровые работы, топонимическая комиссия | Разработка паспорта благоустройства | * |  |
| 30 | 9 | Между ул. Каберова-Власьевской и Белорусской ул.в квартале № 147 Зона Ж3 | 4417 | Кадастровые работы, предоставление участка; топонимическая комиссия |  | * | Выполнены работы в соответствии с ранее разработанным проектом; получены заключения технической комиссии |
| 37 | 10 | Наб р. Гзень в кварталах № 240, 237 Зона АТ2 | 44262 | Топонимическая комиссия | Разработка паспорта благоустройства территории; техническая комиссия; благоустройство территории | * | Ранее разработан проект благоустройства территории |
| 38 | 11 | По ул. Попова, Филиал ОАО «СО ЕЭС» Новгородское РДУ ЗонаАТ2 | 3988 | Топонимическая комиссия, озеленение. |  | * | Выполнено межевание, проект благоустройства в составе проекта строительства |
| 6 | 12 | Большая Московская ул., у Новгородского областного колледжа искусств им. С.В.Рахманинова в квартале № 10 Зона Ж3 | 3173 | Кадастровые работы; предоставление участка, разработка паспорта благоустройства территории; техническая комиссия; топонимическая комиссия |  | Работы по благоустройству территории: мощение, озеленение, освещение, установка элементов благоустройства (скамейки, урны) |  |
| 22 | 13 | В начале Великой ул., у моста Александра Невского в квартале № 80 Зона АТ1 | 7783 |  | Кадастровые работы; предоставление участка; разработка паспорта благоустройства территории; техническая комиссия; топонимическая комиссия; озеленение (вырубка, формовка деревьев и кустарника) | Работы по благоустройству территории: ремонт дорожек, установка элементов благоустройства (скамейки, урны) |  |
| 8 | 14 | Ул. Зелинского, между школой № 35 и д/с № 94 в микрорайоне 13 Зона Ж4 | 9139 | * | Кадастровые работы; техническая комиссия; топонимическая комиссия. | Разработка паспорта благоустройства территории предоставление участка; работы по благоустройству территории: асфальтирование, озеленение, освещение, установка элементов благоустройства (скамейки, урны) |  |
| 16 | 15 | У д. № 25, корп. 1 по просп. Мира в микрорайоне № 6 Зона Ж4 | 2007 | * | Кадастровые работы; техническая комиссия; топонимическая комиссия; вырубка, формовка кустарника. | Разработка паспорта благоустройства территории; предоставление участка; работы по благоустройству территории: ремонт дорожек, установка элементов благоустройства (скамейки, урны) |  |
| 27 | 16 | У д. № 37 по ул. Рогатица в квартале № 30 Зона СИ2 | 2147 | Кадастровые работы, предоставление участка, разработка паспорта благоустройства территории; техническая комиссия; топонимическая комиссия, работы по благоустройству территории: ремонт дорожек, ремонт элементов благоустройства (скамейки), озеленение (подсыпка газона) | * |  |  |
| 33 | 17 | Березовая роща между Посольской ул. и рекой Волхов в квартале 69 Зона СИ2 | 18791 | Кадастровые работы | * | Лесопарк |  |
| СПИСОК №2 – перечень территорий под строительство |
| 39 | 18 | Пруды в конце Большой Санкт-Петербургской ул. в квартале № 239 Зона АТ2 | 50943 | * | Кадастровые работы; техническая комиссия, топонимическая комиссия | Разработка паспорта благоустройства территории; предоставление участка; работы по благоустройству территории |  |
| 41 | 19 | Между ул. Коровникова и р. Веряжка в микрорайонах № 12, 13 Зона Р4 | 39987 | * | Предоставление участка; техническая комиссия; доработка концепции благоустройства с устройством парковочных мест; выравнивание территории |  | Ранее разработана концепция благоустройства территории |
| 28 | 20 | За д. № 49 по Береговой ул. в квартале № 17 Зона АТ2 | 9051 | * | Кадастровые работы | Разработка паспорта благоустройства территории; техническая комиссия; топонимическая комиссия; |  |
| 29 | 21 | Парк бывшей Архиерейской мызы в мкр. Волховский Зона Ж1, Ж3 | 7951+2915 | * | Кадастровые работы | Разработка паспорта благоустройства территории; техническая комиссия; топонимическая комиссия; |  |
| 31 | 22 | Между Орловской ул. и Юрьевским шоссе в квартале № 151 Зона Р1 | 164 га | Топонимическая комиссия* | * | Конкурс на проект благоустройства территории |  |
|  | 23 | Территория между универмагом «Русь» и Валом Окольного города в кв. 106 Зона СИ1 | 4631 |  | Кадастровые работы |  |  |
| 40 | 24 | Между Большой Санкт-Петербургской ул. и Колмовской набережной в квартале № 238 Зона АТ2 | 34237 |  | Кадастровые работы; техническая комиссия; | Топонимическая комиссия, разработка паспорта благоустройства территории; предоставление участка; работы по благоустройству территории |  |
| СПИСОК №3 – территории неразграниченного пользования (на перспективу) |
| 5 | 25 | Между Десятинным монастырем и валом Окольного города в квартале № 127 Зона СИ1 | 3461 | Разработка паспорта благоустройства территории; техническая комиссия; топонимическая комиссия | Работы по благоустройству территории: озеленение, освещение, установка элементов благоустройства (скамейки, урны) | * |  |
| 7 | 26 | Ул. Бредова-Звериная, у памятника Петру и Февронии в квартале № 237 Зона АТ2 | 3248 | Оформление земельного участка (находится в федеральной собственности), топонимическая комиссия | Оформление земельного участка (находится в федеральной собственности) | * | Выполнены работы в соответствии с ранее разработанным проекто8м; получены заключения технической комиссии |
| 15 | 27 | Прибрежная территория у гостиницы "Парк-Инн" в квартале № 3 Зона Р3 | 32694 | Техническая комиссия; топонимическая комиссия | Кадастровые работы; предоставление участка; разработка паспорта благоустройства территории; работы по благоустройству территории: ремонт мощения, озеленение | * |  |
| 17 | 28 | По ул. Людогоща, у здания «Севергазбанк» в квартале № 109 Зона СИ1 | 1683 |  | Кадастровые работы; предоставление участка; | * | Выполнены работы в соответствии с ранее разработанным проектом; получены заключения технической комиссии |
| 35 | 29 | На пересечении ул. Державина и Большой Московской ул. со стороны детской областной больницы в микрорайоне № 1 Зона АТ2 | 1109 | Кадастровые работы; топонимическая комиссия; техническая комиссия; выравнивание территории | Разработка паспорта благоустройства территории; предоставление участка; работы по благоустройству территории: устройство дорожек; установка элементов благоустройства (скамейки, урны), озеленение (подсыпка, высев газона, посадка деревьев) | * |  |
| 9 | 30 | У д. 2 по ул. Кочетова в микрорайоне № 12 Зона Ж4 | 3600 | * | Кадастровые работы; оформление земельного участка, топонимическая комиссия | * | Выполнены работы в соответствии с ранее разработанным проектом; получены заключения технической комиссии |
| 18 | 31 | От Псковской ул., до Озёрного пер. в квартале № 147 Зона Ж3 | 14149 | Топонимическая комиссия | Кадастровые работы; предоставление участка; работы по благоустройству территории: установка элементов благоустройства (скамейки, урны) | * | Выполнены работы в соответствии с ранее разработанным проектом; получены заключения технической комиссии |
| 10 | 32 | Наб. реки Гзень, за зданием статуправления в кварталах № 240, 237 Зона АТ1 | 5265 | Подготовить запрос в Роспотребнадзор о подготовке технических условий на территорию, подлежащую благоустройству, как сквер. | Кадастровые работы; предоставление участка техническая комиссия; топонимическая комиссия. | Разработка паспорта благоустройства территории; работы по благоустройству территории: ремонт мощения, озеленение (подрезка, формовка), установка элементов благоустройства (скамейки, урны) | Работы по благоустройству территории: ремонт мощения, озеленение (подрезка, формовка), установка элементов благоустройства (скамейки, урны) с переносом на 2017 |
| 13 | 33 | Между д. 3 по Андреевской ул., и д. 15 по Фёдоровскому Ручью в квартале № 25 Зона СИ2 | 2742 | * | Кадастровые работы; предоставление участка; техническая комиссия; топонимическая комиссия; вырубка, формовка кустарника. | Разработка паспорта благоустройства территории; работы по благоустройству территории: устройство дорожек, освещение, установка элементов благоустройства (скамейки, урны) |  |
| 19 | 34 | От д. № 11 до д. № 15 по Октябрьской ул. (за зданием «Макдоналдс») в квартале № 116 Зона П1 | 5965 | * | Кадастровые работы; техническая комиссия; топонимическая комиссия; вырубка, формовка кустарника. | Разработка паспорта благоустройства территории; предоставление участка; работы по благоустройству территории: ремонт дорожек, установка элементов благоустройства (скамейки, урны), озеленение (вырубка, формовка деревьев и кустарника) |  |
| 24 | 35 | Между Большой Московской ул. и Хутынской ул. в квартале № 28 Зона АТ2, Ж4 | 4953 | * | Кадастровые работы; техническая комиссия; топонимическая комиссия. | Разработка паспорта благоустройства территории; предоставление участка; работы по благоустройству территории: ремонт дорожек, установка элементов благоустройства (скамейки, урны), озеленение (вырубка, формовка деревьев и кустарника) |  |
| 32 | 36 | Между бульв. Юности и местным проездом в мкр. 7 Зона Р4, АТ2 | 131484 | Топонимическая комиссия | * | * | Выполнение всех работ в рамках договора аренды и инвестсоглашения с ООО «Нординвест» |
| 23 | 37 | По Большой Московской ул., у больницы «Планета» в квартале № 15 Зона П1 | 3807 | * | * | * | Выполнение всех работ после строительства и выполнения работ по благоустройству ООО "Синтез" |
| 36 | 38 | Историческая территория 147 квартала, не подлежащая застройке Зона Р3 | 46620 | * | * | Проектирование парка |  |
|  | 39 | Историко-географическая территория Красное поле | 76255 |  | Кадастровые работы; предоставление участка; топонимическая комиссия |  |  |
| 1 | 40 | Большая Власьевская ул., около ц. Власия в кварталах № 135, 140 Зона СИ1 | 1346 | 2017 год Кадастровые работы; предоставление участка; топонимическая комиссия | 2018 год |  |  |
| ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ: |
| 42 | 41 | Большая Московская ул., рядом с рестораном «Господа офицеры» в квартале № 15 Зона Ж3 | 2013 | * | Разработка паспорта благоустройства территории; техническая комиссия; | Кадастровые работы; предоставление участка; |  |
| 25 | 42 | Между д. № 42, к. 5 и д. 44, корп. 4 по Псковской ул в квартале № 152 Зона Ж4 | 4800 | * | * | Разработка паспорта благоустройства территории; техническая комиссия; топонимическая комиссия; |  |
| 26 | 43 | У школы № 31, внутри квартала 152 Зона Ж4 | 4786 | * | * | Разработка паспорта благоустройства территории; техническая комиссия; топонимическая комиссия; |  |
| 34 | 44 | Территория церкви Ильи Пророка на Славне в квартале 12 Зона СИ2 | 7131 | * | * | Конкурс на благоустройство территории |  |
|  | 45 | Территория вдоль Морозовского ручья в кв. 143 (Завокзальный р-н) Зона Р4 | 53110 |  |  |  |  |